INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

| Nombre del Proyecto: | Diseño e implementación de una arquitectura para evaluación de factibilidad enfocada en PyMES sudcalifornianas mediante modelos de Aprendizaje Automático y técnicas de Inteligencia Artificial Generativa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos de la Empresa: |  |  |  |
| Empresa: | Instituto Tecnológico de La Paz |  |  |
| Domicilio: | Boulevard Forjadores de Baja California Sur No.4720 Apdo. Postal 43-B, C.P. 23080 La Paz, B.C.S., México. |  |  |
| Correo: | dir_paz@tecnm.mx | Teléfono | 6121210424 |
| Asesor Externo: |  |  |  |
| Puesto: |  |  |  |

| Necesidades de Residencias: |  | No. de alumnos | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa educativo | Nombre del alumno |  |  |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | Saucedo Alvarez Sharon Samanta |  |  |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | Loubet Arellano Edgar Alan |  |  |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | Loubet Álvarez César Abraham |  |  |

| Asesores Internos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Departamento de: |  | Nombre del Asesor Interno |
| Ingenierías |  | Jose Eduardo Sanchez Carballo |

DESCRIPCIÓN DEL ANTEPROYECTO:

| Introducción: | Desde la introducción de los sistemas de aprendizaje asistido por computadora en el ámbito académico durante la década de 1950, y su posterior expansión hasta el punto de su adopción por parte de las grandes compañías en la época de internet –que comprende casi la totalidad del siglo XXI hasta la fecha–, las herramientas de las que nos proveen han demostrado ser especialmente útiles en el análisis de información, el procesamiento de señales y la predicción de escenarios. Todos estos procedimientos forman parte esencial de las actividades de evaluación empresarial que se han convertido en la práctica estándar dentro de todas aquellas organizaciones que se mantienen no solo relevantes, sino como elementos fundamentales de la economía global: con el advenimiento progresivamente más acelerado de nuevas tecnologías, el auge de técnicas cada vez más precisas de recolección de datos a escala masiva, y la feroz competencia que impera en los mercados de economía globalizada propios de nuestro mundo contemporáneo, estas empresas –y todas las demás– se ven frente a un panorama que ofrece una profunda disyunción, en la que se yuxtaponen un potencial de beneficio sin precedentes junto a una latente caída en la obsolescencia si se ignoran las realidades del mercado. En el escenario descrito anteriormente las PyMES emergen como agentes vulnerables, sin el capital ni los recursos para optimizar sus procesos a través de estos paradigmas, una situación que no es desdeñable, siendo que estas entidades económicas constituyen una sección importante del PIB en México. Este efecto resulta especialmente notorio en Baja California Sur, donde representan un elemento fundamental para la captación y movilización de los recursos financieros estatales; por lo que el gobierno de la entidad dedica esfuerzos y apoyos considerables a este sector económico. Es en este contexto, y bajo este empeño, que surge la intención de este proyecto: aprovechar la disponibilidad de las tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa, así como la excedencia de datos de uso libre y las facilidades otorgadas por los sistemas de comunicación en línea, para combinarlas con las técnicas de aprendizaje automático y establecer así un mecanismo de evaluación potenciado capaz de servir como apoyo en el examen de factibilidad de pequeños y medianos emprendimientos en el ecosistema económico sudcaliforniano, creando perfiles de riesgo mediante la consulta de información mercadológica en tiempo real y el análisis de datos históricos acerca del desempeño empresarial a lo largo de los años. Este proyecto busca aportar conocimiento ingenieril en el esfuerzo comunitario de apoyar el desarrollo de las PyMES en el estado; fungir como piedra angular en el proceso de integración de estos sistemas en ellas, y dar un puntapié inicial simbólico para el recorrido que la entidad tendrá que recorrer para adaptarse a la nueva economía global que está surgiendo, cada vez con más premura. |
| --- | --- |
| Problemática: | Las pequeñas y medianas empresas (PyMES) en Baja California Sur enfrentan una significativa brecha competitiva en su capacidad para evaluar la viabilidad de nuevos emprendimientos y decisiones estratégicas. Mientras que las organizaciones de mayor envergadura cuentan con departamentos especializados en análisis de datos y evaluación de riesgos empresariales, las PyMES carecen tanto del capital financiero como de los recursos humanos especializados para implementar sistemas sofisticados de inteligencia de negocios. Esta limitación adquiere particular relevancia en un contexto de economía globalizada donde la disponibilidad de información en tiempo real y el análisis predictivo se han convertido en factores críticos para la toma de decisiones. Esto se adiciona a un estado de desconexión entre la accesibilidad teórica de tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa, y su aplicación práctica en contextos de pequeña escala empresarial, lo que genera una oportunidad inexplorada para el aprovechamiento de estas herramientas como mecanismo de democratización de capacidades analíticas. En este escenario, las PyMES sudcalifornianas, elemento fundamental de la economía local, permanecen vulnerables a la obsolescencia tecnológica sin contar con instrumentos accesibles que les permitan evaluar sistemáticamente la factibilidad de sus iniciativas comerciales. |

| Objetivos: |  |
| --- | --- |
| General. | Diseñar e implementar una arquitectura de evaluación de factibilidad para pequeñas y medianas empresas sudcalifornianas mediante la integración de modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa. |
| Específicos | - Desarrollar un agente de inteligencia artificial que integre un modelo de lenguaje de gran escala con herramientas de consulta de datos mercadológicos en tiempo real para la recopilación y síntesis de información contextual sobre sectores, mercados y competencia. - Construir un modelo de aprendizaje automático de clasificación binaria entrenado con datos históricos de empresas que prediga con precisión la probabilidad de que una PyMES continúe operando después de cinco años. - Implementar una arquitectura modular que integre el agente de GenAI, el modelo de ML y los mecanismos de acceso a datos, permitiendo su despliegue en entornos de ejecución accesibles para PyMES. - Validar la efectividad de la arquitectura mediante evaluación de desempeño del clasificador y pruebas de viabilidad con casos de uso representativos del ecosistema empresarial sudcaliforniano. - Diseñar interfaces y flujos de interacción que permitan a usuarios sin especialización técnica en análisis de datos acceder a las capacidades de evaluación de factibilidad. - Generar documentación técnica y operativa que facilite la adopción y escalabilidad del sistema en el contexto de organizaciones de apoyo a PyMES en la región. |

| Justificación: |  | La convergencia entre el acceso a modelos de lenguaje avanzados y datos públicos masivos ofrece una oportunidad para construir sistemas de evaluación empresarial sofisticados con presupuestos accesibles a pequeñas organizaciones. En consonancia con el papel de las PyMES en México, que constituyen un actor central en la generación de empleo y recursos para el país, en Baja California Sur estas entidades son fundamentales para la movilización de recursos financieros estatales, pero permanecen vulnerables a la obsolescencia tecnológica sin acceso estructurado a herramientas de análisis que les permitan evaluar sistemáticamente su viabilidad desde el primer momento. Este proyecto se justifica al democratizar capacidades analíticas que históricamente han estado reservadas a grandes organizaciones, permitiendo que emprendedores de perfiles diversos accedan a evaluaciones de riesgo y factibilidad robustas; buscando reducir significativamente la tasa de fracaso empresarial con efectos multiplicadores en empleo e ingresos tributarios; y sienta las bases para la integración de sistemas de IA en Baja California Sur, poniendo a la región con rumbo hacia los paradigmas de economía digital que caracterizan el escenario global contemporáneo. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción de Actividades: |  |  |  |
| No. | Actividad: |  |  |
| 1 | Recopilación de datos: confirmar la existencia y calidad de los datos históricos; descargar masivamente los registros disponibles; procesar la información mediante el lenguaje de programación Python; crear conjunto de datos (dataset) base; aplicar ingeniería de características. |  |  |
| 2 | Entrenar y evaluar Modelo de Aprendizaje Automático: dividir el conjunto de datos en subconjuntos de entrenamiento y prueba; entrenar distintos modelos (KNN, Regresión Lineal, SVM); evaluar su desempeño mediante métricas estándar (R cuadrado, MSE, etc.); ajustar hiperparámetros y reevaluar; escoger y unificar aquellos que mejor se ajusten. |  |  |
| 3 | Crear agente de IA: redactar system prompt; escribir código para sus herramientas (búsqueda en la web, uso del modelo de ML previamente entrenado, examen de analíticas de redes sociales); escribir su sistema de gestión de memoria; envolver todos los elementos descritos bajo un harness; evaluar su desempeño (razonamiento, uso de herramientas, persistencia) bajo pruebas de estrés (instrucciones ambiguas, escenarios de mercado cambiantes); ajustar sus componentes según sea necesario. |  |  |
| 4 | Crear interfaz de Usuario: diseñar interfaz; conectar el sistema con el agente y el modelo de ML. |  |  |
| 5 | Integración, pruebas y ajustes finales: integrar el modelo de aprendizaje automático, el agente de IA y la interfaz de usuario; realizar pruebas de funcionamiento e integración; identificar errores y áreas de mejora; evaluar el desempeño y tiempos de respuesta del sistema; realizar los ajustes necesarios en sus componentes; repetir las pruebas hasta obtener un funcionamiento adecuado. |  |  |
| 6 | Documentación y entrega: documentar el desarrollo y funcionamiento del sistema; describir la arquitectura, herramientas, modelos y tecnologías utilizadas; elaborar la documentación técnica y el manual de usuario; integrar los resultados obtenidos durante las pruebas; preparar la versión final del prototipo y realizar la entrega del proyecto. |  |  |

| Cronograma de Actividades: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Semanas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Alumno | Sharon Samanta Saucedo Alvarez |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre |  |  | Firma |
|  | Edgar Alan Loubet Villanueva |  |  |  |
|  | Nombre |  |  | Firma |
|  | César Abraham Loubet Álvarez |  |  |  |
|  | Nombre |  |  | Firma |